MetricsAiUp

Система мониторинга СТО

Отчёт о разработке

Период: 2026-03-18 — 2026-05-19

Всего коммитов: 263

Дата формирования отчёта: 2026-05-19

artisom.dev.metricsavto.com

# 1. Сводка

Настоящий отчёт описывает ход разработки информационно-аналитической системы MetricsAiUp — комплекса для мониторинга и аналитики работы станций технического обслуживания (СТО) с использованием компьютерного зрения, интеграции с 1С ERP и собственной ML-моделью прогнозирования.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Начало разработки | 2026-03-18 |
| Последний коммит | 2026-05-19 |
| Всего коммитов | 263 |
| Кол-во активных авторов | 5 |
| Страниц во фронтенде | 26 |
| Маршрутов в API | 30 |
| Фоновых сервисов | 27 |
| Моделей в БД (Prisma) | 39 |
| Покрытие тестами (файлов) | 64 backend + 65 frontend |
| Общий объём кода | ~68 823 строк |

# 2. Архитектура и технологический стек

Система построена по микросервисной архитектуре с разделением на следующие компоненты:

## Frontend

| Слой | Технологии |
| --- | --- |
| UI-фреймворк | React 19, Vite 8, React Router v7 (HashRouter) |
| Стилизация | Tailwind CSS 4, CSS Variables, глассморфизм, тёмная + светлая тема |
| Графика | Recharts 3 (графики), Konva 10 + react-konva 19 (карта) |
| Иконки | Lucide React (SVG, без emoji) |
| Состояние | React Context (Auth, Theme, Toast) + localStorage |
| Интернационализация | react-i18next (RU/EN, ~1400 строк на язык) |
| Реалтайм | Socket.IO Client |
| Видео | HLS.js (потоковое видео с камер) |
| Экспорт | jsPDF, xlsx, html2canvas |
| PWA | Service Worker, manifest.json, push-уведомления |

## Backend

| Слой | Технологии |
| --- | --- |
| Сервер | Express 4 (HTTP :3001 + HTTPS :443) |
| ORM | Prisma ORM + SQLite |
| Реалтайм | Socket.IO |
| Валидация | Zod |
| Планировщик | node-cron |
| Уведомления | web-push (VAPID), node-telegram-bot-api |
| Аутентификация | JWT Bearer, bcrypt, AES-GCM для секретов |
| Тестирование | Vitest (506 тестов) |

## Внешние интеграции

| Сервис | Назначение |
| --- | --- |
| CV API (zone-mapper v2.1) | Внешняя система компьютерного зрения — события въезд/выезд/нахождение в зоне |
| 1С ERP (через IMAP) | Получение XLSX с планами/заказ-нарядами/выработкой |
| Telegram Bot API | Бот для команд, уведомлений, дайджестов нестыковок |
| FFmpeg + HLS | Преобразование RTSP-потоков с камер в HLS для браузера (:8181) |
| FastAPI + scikit-learn | Собственная ML-модель прогнозирования (:8282) |
| Web Push (VAPID) | Push-уведомления в PWA |

# 3. Реализованные модули

## 3.1. Страницы фронтенда (26)

| № | Страница | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard | KPI-карточки, рекомендации, события (polling 5с) |
| 2 | DashboardPosts | Gantt-таймлайн ЗН, drag-n-drop, конфликт-детекция |
| 3 | PostsDetail | Аналитика по постам, master-detail |
| 4 | MapViewer | Konva live-карта с постами и камерами |
| 5 | MapEditor | Drag-drop редактор карты, 8 типов элементов |
| 6 | UtilizationReport | Сводный отчёт по загрузке постов |
| 7 | Sessions | Сессии авто, QR-код, привязка ЗН (test) |
| 8 | WorkOrders | Заказ-наряды, CSV-импорт (test) |
| 9 | Events | Журнал событий, 10 типов, фильтры (test) |
| 10 | Analytics | Графики Recharts, экспорт XLSX/PDF/PNG (test) |
| 11 | Data1C | Данные 1С v2: 4 таба (Сейчас/Импорты/Выработка/IMAP) |
| 12 | Discrepancies | Нестыковки 1С↔CV: 6 правил, 4 статуса |
| 13 | OrderMatching | Матчинг заказ-нарядов и сессий CV |
| 14 | Cameras | 10 камер, зоны покрытия, HLS-стримы |
| 15 | Users | CRUD пользователей, роли, доступ к страницам |
| 16 | Shifts | Недельное расписание смен (test) |
| 17 | Audit | Аудит-лог действий, фильтры, CSV-экспорт |
| 18 | MyPost | Пост работника, таймер ЗН (test) |
| 19 | Health | Системный статус (admin only) |
| 20 | WorkerStats | Аналитика по работнику, графики |
| 21 | PostHistory | История поста с событиями и timeline |
| 22 | ReportSchedule | Расписание автоотчётов (test) |
| 23 | TechDocs | Техническая документация (26 разделов) |
| 24 | UserGuide | Руководство пользователя (21 раздел, PDF-экспорт) |
| 25 | LiveDebug | Debug-панель live-режима |
| 26 | Login | Авторизация |

## 3.2. Модули API (30)

| Модуль | Базовый путь | Ключевое назначение |
| --- | --- | --- |
| auth | /api/auth | login, refresh, logout, me, register (rate limit 20/мин) |
| dashboard | /api/dashboard | overview, metrics, trends, live (demo/live mode) |
| posts | /api/posts | CRUD, by-number/:number/history, статусы |
| zones | /api/zones | CRUD зон СТО (5 типов) |
| events | /api/events | POST от CV-системы (без auth), GET с фильтрами |
| sessions | /api/sessions | active/completed, пагинация, привязка ЗН |
| workOrders | /api/work-orders | CSV-импорт, schedule, assign, start/pause/complete |
| recommendations | /api/recommendations | GET active, PUT acknowledge |
| cameras | /api/cameras | CRUD, health, zone mapping с приоритетами |
| users | /api/users | CRUD, role assignment, page access, hiddenElements |
| shifts | /api/shifts | CRUD, worker assignment, conflict detection |
| oneC | /api/oneC | 1C-v2: current, imports, unmapped, payroll, IMAP |
| discrepancies | /api/discrepancies | list, stats, status (4 состояния), force-detect |
| mapLayout | /api/map-layout | CRUD с версионированием, restore |
| auditLog | /api/audit-log | GET с фильтрами (admin), CSV export |
| predict | /api/predict | load, load/week, duration, free (ML) |
| postsData | /api/posts-analytics, /api/dashboard-posts | Аналитика постов |
| workers | /api/workers | /:name/stats — efficiency, repair types, brands |
| health | /api/system-health | backend, database, cameras, disk, memory |
| push | /api/push | VAPID key, subscribe, send |
| photos | /api/photos | Upload base64, gallery, delete |
| locations | /api/locations | CRUD (multi-tenancy), timezone validation |
| monitoring | /api/monitoring | state, cameras, raw, history, post-history |
| settings | /api/settings | GET/PUT mode (demo/live) |
| reportSchedule | /api/report-schedules | CRUD, run (XLSX), daily/weekly |

## 3.3. Фоновые сервисы (27)

| Сервис | Назначение |
| --- | --- |
| Event Processor | CV-события → сессии, статусы постов, ZoneStay/PostStay, Socket.IO |
| Recommendation Engine | 5 проверок: post_free, overtime, idle, capacity, no_show |
| Monitoring Proxy | Polling внешнего CV API каждые 10с, кэш, эмит обновлений |
| IMAP 1C Fetcher | Опрос почтового ящика, парсинг attachments, AES-GCM пароль |
| 1C Parser | Парсинг XLSX (plan/repair/performed) в OneC*Row |
| 1C Merger | Сводка последних версий через ROW_NUMBER OVER |
| 1C↔CV Matcher | Levenshtein-каскад VIN→exact_plate→fuzzy_plate |
| Discrepancy Detector | 6 правил: no_show_in_cv/_1c, wrong_post, overstated и др. |
| Discrepancy Notifier | Telegram critical instant + Socket.IO discrepancy:new |
| Discrepancy Digest | Дайджест в Telegram раз в N часов (top-3 постов) |
| Camera Health | HTTP HEAD пинг каждые 30с, эмит при изменении статуса |
| Telegram Bot | /start, /status, /post N, /free, /report |
| Report Scheduler | node-cron каждую минуту, XLSX генерация, Telegram delivery |
| Server Export | XLSX export утилиты (Summary + Orders sheets) |

# 4. Схема базы данных

База данных реализована на Prisma ORM с SQLite в качестве движка. Всего описано 39 моделей. Ниже приведена структура по функциональным блокам.

## 4.1. Аутентификация и RBAC

| Модель | Назначение |
| --- | --- |
| User | Пользователи (email, passwordHash, pages[], hiddenElements[]) |
| Role | Роли (admin, director, manager, mechanic, viewer) |
| Permission | 15 разрешений (view_dashboard, manage_users и т. д.) |
| UserRole, RolePermission | Many-to-many таблицы связей |
| RefreshToken | Refresh-токены для JWT |

## 4.2. СТО, зоны и посты

| Модель | Назначение |
| --- | --- |
| Location | Многоарендность (СТО), timezone |
| Zone | 5 типов: repair, waiting, entry, parking, free |
| Post | 10 постов: heavy 1–4, light 5–8, special 9–10 |
| Camera | 10 RTSP-камер, привязка к локации |
| CameraZone | Покрытие зон камерами с приоритетами 0–10 |

## 4.3. Сессии автомобилей и события

| Модель | Назначение |
| --- | --- |
| VehicleSession | trackId, plateNumber, entryTime, exitTime |
| ZoneStay | Остановки в зоне (entryTime, exitTime, duration) |
| PostStay | Остановки на посту (hasWorker, isActive, activeTime, idleTime) |
| Event | 10 типов с confidence и cameraSources |
| Photo | Снимки автомобилей (base64, метаданные) |

## 4.4. Заказ-наряды и смены

| Модель | Назначение |
| --- | --- |
| WorkOrder | ЗН (externalId, status, normHours, actualHours, version) |
| WorkOrderLink | Связь ЗН↔сессия (confidence, matchType) |
| Shift | Смены (date, startTime, endTime, status) |
| ShiftWorker | Назначение работника на пост в смене |

## 4.5. Интеграция с 1С (v2)

| Модель | Назначение |
| --- | --- |
| Imap1CConfig | Настройки IMAP (host, port, SSL, AES-GCM пароль) |
| OneCImport | Письма из IMAP, контент-хэш для дедупа |
| OneCPlanRow | Сырые строки плана из XLSX |
| OneCRepairOrderRow | Сырые строки заявок |
| OneCStageRow | Сырые строки выработки |
| OneCWorkOrderMerged | Актуальные ЗН через ROW_NUMBER OVER |
| OneCStageMerged | Актуальные этапы |
| PostNameMapping | Резолюция сырых имён постов |
| Discrepancy | Нестыковки 1С↔CV (6 типов, 4 статуса) |

## 4.6. Прочее

| Модель | Назначение |
| --- | --- |
| Recommendation | 5 типов рекомендаций (post_free, overtime, idle и др.) |
| AuditLog | Аудит всех мутаций |
| SyncLog | Логи синхронизаций |
| MapLayout, MapLayoutVersion | Версионируемая карта СТО |
| PushSubscription | Подписки на push (VAPID) |
| TelegramLink | Связь пользователя с Telegram-аккаунтом |
| ReportSchedule | Расписания автоотчётов |

# 5. RBAC, доступы и безопасность

Реализован трёхуровневый контроль доступа:

- Уровень 1 — роли: admin, director, manager, mechanic, viewer → permissions

- Уровень 2 — страницы: user.pages[] — массив разрешённых pageId, Sidebar фильтрует

- Уровень 3 — элементы: user.hiddenElements[] — скрытые UI-элементы внутри страниц

## Permissions (15)

view_dashboard, view_analytics, manage_zones, manage_users, manage_cameras, manage_shifts, manage_work_orders, manage_settings, manage_roles, view_1c, manage_1c_import, manage_1c_config, manage_discrepancies, view_audit, manage_locations

## Меры безопасности

- JWT Bearer-токены с refresh-механизмом

- Bcrypt-хэширование паролей

- AES-GCM шифрование паролей IMAP в БД

- Rate limiting на /api/auth/login (20/мин)

- Zod-валидация всех мутаций с field-level ошибками

- Аудит-лог всех изменений (fire-and-forget)

- HTTPS с сертификатом Let's Encrypt (до 2026-07-05)

- Защита от удаления последнего админа (last-admin guard)

- Optimistic locking на ЗН (поле version)

# 6. Тестирование

Покрытие тестами — 64 файлов backend (Vitest) и 65 файлов frontend (Vitest + React Testing Library). Всего ~867 тестов на момент формирования отчёта.

## Покрытие backend

- middleware (auth, auditLog, validate, asyncHandler)

- config (socket, database, logger, authCache)

- services (eventProcessor, recommendationEngine, oneCParser, oneCMerger, oneCMatcher, discrepancyDetector)

- routes (auth, dashboard, posts, zones, users, shifts, oneC, discrepancies и др.)

## Покрытие frontend

- contexts (Auth, Theme, Toast)

- hooks (useAsync, useSocket, useCameraStatus, useWorkOrderTimer)

- components (Layout, Sidebar, STOMap, dashboardPosts, postsDetail)

- pages (smoke-тесты на рендер каждой страницы)

- utils, constants, i18n

# 7. Объём кода (LOC)

| Область | Строк кода |
| --- | --- |
| Frontend (JS/JSX) | 39 946 |
| Backend (Node.js) | 27 619 |
| Prisma schema | 939 |
| i18n (RU + EN) | 2 784 |
| ML (Python) | 319 |
| ИТОГО | 68 823 |

# 8. Контрибьюторы

| Автор | E-mail | Коммитов |
| --- | --- | --- |
| Артем | artisom@metrics-companion | 248 |
| Administrator | admin@metrics-companion | 11 |
| Developer | developer@metricsapp.local | 2 |
| MetricsAiUp | metrics.aiup@gmail.com | 1 |
| Артём | artisom@local | 1 |

# 9. Активность разработки

## 9.1. По месяцам

| Месяц | Коммитов |
| --- | --- |
| 2026-03 | 37 |
| 2026-04 | 150 |
| 2026-05 | 76 |

## 9.2. По неделям

| Неделя (ISO) | Коммитов |
| --- | --- |
| 2026-W12 | 29 |
| 2026-W13 | 6 |
| 2026-W14 | 25 |
| 2026-W15 | 67 |
| 2026-W16 | 40 |
| 2026-W18 | 35 |
| 2026-W19 | 19 |
| 2026-W20 | 30 |
| 2026-W21 | 12 |

## 9.3. По типам коммитов

Используется стандарт Conventional Commits.

| Тип | Кол-во |
| --- | --- |
| feat | 123 |
| fix | 87 |
| docs | 20 |
| test | 8 |
| refactor | 8 |
| chore | 6 |
| style | 4 |
| perf | 4 |
| ui | 1 |

# 10. Фазы разработки

Хронология ключевых вех проекта (на основе анализа журнала коммитов).

## Март 2026 — фундамент

- Инициализация репозитория и базовой структуры (React + Express + Prisma)

- Дизайн схемы БД (39 моделей)

- Базовый RBAC, аутентификация, маршрутизация

- Первые страницы: Login, Dashboard, Users

## Апрель 2026 — основной функционал

- Полный набор страниц (карта, посты, сессии, заказ-наряды, аналитика)

- Интеграция с CV API (monitoring proxy, eventProcessor)

- Реализация Live/Demo режимов

- Видеостриминг камер через HLS

- Первая версия 1С-интеграции (CSV-импорт)

- Карта СТО на Konva + редактор

## Май 2026 — 1С v2, нестыковки, рефакторинг

- Переход 1С-интеграции на IMAP + XLSX (1C-v2)

- Детектор нестыковок: 6 правил, 4 статуса, Telegram-уведомления

- Yeldra-flat редизайн всех страниц (унификация дизайна)

- Расписание автоотчётов (node-cron + XLSX)

- PWA, Service Worker, push-уведомления

- Руководство пользователя (UserGuide) с PDF-экспортом

- Защита last-admin, единый словарь role→pages, refresh с permissions

# 11. Полный журнал коммитов (ветка artisom)

Всего коммитов: 263. Сортировка от новых к старым.

### Часть 1: коммиты 1–30

| Дата | Хэш | Автор | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-19 | 41cefea | Артем | feat(user-guide): новая страница «Руководство пользователя» (21 раздел, PDF-экспорт) |
| 2026-05-19 | 3a2b5ba | Артем | style(help): yeldra-flat редизайн модалки + вычитка РУ-справки от англицизмов |
| 2026-05-19 | e5dc0d5 | Артем | fix(users): защита last-admin, единый словарь role→pages, refresh с permissions |
| 2026-05-19 | 252fa68 | Артем | feat(data1c): убрать вкладку «Несопоставленные», переделать «Сейчас» под forward-looking периоды |
| 2026-05-18 | 6f3fa1d | Артем | style(pages): yeldra-style flat-рефакторинг 19 страниц + удаление CameraMapping |
| 2026-05-18 | 1858c73 | Артем | style(posts): yeldra-style flat-рефакторинг 4 страниц + bg-card переменная |
| 2026-05-18 | aaecc0e | Артем | fix(sidebar): индикатор активного раздела «Посты и зоны» на полную высоту |
| 2026-05-18 | 0e45ba0 | Артем | perf(schedulers): idempotent start + overlap mutex + graceful shutdown |
| 2026-05-18 | 75e909e | Артем | perf(monitoring): идемпотентный start + mutex на poll + null ioRef в stop |
| 2026-05-18 | a91a6c7 | Артем | fix(zones): не показывать удалённые зоны в DashboardPosts |
| 2026-05-18 | 61e0dd3 | Артем | perf(discrepancies): preload VehicleSession один раз на detectAll |
| 2026-05-18 | de70fe1 | Артем | perf(discrepancies): индексы + кэш windowMs/постов в detectAll |
| 2026-05-17 | dbc3eb5 | Артем | fix(security): безопасные правки по итогам код-ревью |
| 2026-05-17 | 33a4090 | Артем | feat(events): live-журнал через схлопывание snapshot'ов в сегменты busy/free |
| 2026-05-17 | b823502 | Артем | feat(reports): выбор валюты в настройках отчёта (BYN/RUB/USD/EUR/KZT) |
| 2026-05-17 | 52fa43a | Артем | refactor(zones): консолидация зон 1:1 с постами (Зона 01..10) |
| 2026-05-17 | 38fce3d | Артем | feat(ui): редизайн Sidebar/Header/Audit/Health/TechDocs под референсы yeldra и 0.xyz |
| 2026-05-17 | a1df524 | Артем | feat(discrepancies): бейдж «тест» в заголовке и скрытие маркера-счётчика в сайдбаре |
| 2026-05-17 | 6c1256c | Артем | docs(help): справка login — типичные ошибки, безопасность, seed-аккаунты |
| 2026-05-17 | 33f37e6 | Артем | fix(help): удалён устаревший дубликат справки data1c (плоский формат) |
| 2026-05-17 | ce8dce7 | Артем | docs(help): справка Data1C в tabs-формате (5 вкладок) + удалён дубликат techDocs |
| 2026-05-17 | f306141 | Артем | docs(techdocs): расширил тех. документацию + справки по utilization/techDocs |
| 2026-05-16 | f35d811 | Артем | feat(ui): Yeldra-style редизайн карты СТО и виджета «Сейчас на СТО» |
| 2026-05-16 | c5dbeee | Артем | feat(monitoring): хранение *Tz рядом с датами от CV API v2.1.0 |
| 2026-05-16 | 1718e52 | Артем | feat(payroll): таб «Выработка» в Сопоставлениях — нормочасы/заказы/CV-часы по 3 ролям |
| 2026-05-16 | c3bed92 | Артем | fix(1c): parseDate вычитает -3ч (wall-clock +3 Минск → UTC) |
| 2026-05-16 | 6c4ec19 | Артем | fix(1c): parseDate без TZ-пересчётов + отсев year<2000 |
| 2026-05-16 | 1a31cee | Артем | feat(utilization): многостраничный PDF + фикс периода + переименование «Настройки СТО» |
| 2026-05-16 | 6d819f0 | Артем | feat(utilization): расписание из «Настройки СТО» (app-settings.weekSchedule), фиксы LiveDebug и UtilizationReport |
| 2026-05-16 | 3bbba5a | Артем | feat(monitoring): CV→наша БД→фронт — все расчёты через MonitoringSnapshot |

### Часть 2: коммиты 31–60

| Дата | Хэш | Автор | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-16 | d8ab210 | Артем | feat(utilization): сводный отчёт «Занятость и загрузка» — посты+зоны, фин-блок, heatmap |
| 2026-05-15 | 305c2c5 | Артем | docs(utilization): концепция сводного отчёта «Занятость и загрузка» — посты+зоны, фин-блок, погрешность |
| 2026-05-15 | 364e20a | Артем | feat(1c): «Закр. ЗН ↔ CV» — матчинг закрытых ЗН с CV-эпизодами по plate + post-occupancy |
| 2026-05-15 | 430d50f | Артем | feat(tz): двухуровневые часовые пояса — общесистемный + источник 1С, плюс админ-миграция -3ч |
| 2026-05-15 | 6aa4d5d | Артем | test: расширение покрытия — backend services/routes + frontend компоненты/утилиты |
| 2026-05-14 | e7c8bdf | Артем | feat(1c): «Закр. ЗН ↔ Заказ-наряды» — 4 длительности, кросс-таб переход, сортировки/пагинация, табовая справка |
| 2026-05-14 | e6ada8e | Артем | feat(1c): «Сопоставления» — 4 вкладки, стекло-дизайн, справка, «н/д» вместо «—» |
| 2026-05-14 | 1fa6e1a | Артем | feat(1c): маска темы IMAP — шаблон с плейсхолдером даты + гайд в настройках |
| 2026-05-13 | 62dedf3 | Артем | feat(1c): «Сопоставление ЗН и заявок» — матчинг по basis↔documentText, лог изменений ЗН |
| 2026-05-12 | ea4728a | Артем | feat(1c): «Закрытые ЗН» — 12 колонок, нормо-часы в ч; вкладка «Файлы 1С» |
| 2026-05-12 | 3e28905 | Артем | feat(1c): «Заказ-наряды» — объединённая колонка авто, метки (факт)/(план уточн), сортировка по началу работ |
| 2026-05-12 | 90f1d0e | Артем | feat(1c-plan): «Планы и Заявки» — 9 колонок, часы, примечание; fix парсинга «43,200» |
| 2026-05-08 | 7a668f6 | Артем | feat(1c): авто-перепроверка несопоставленных постов + live-обновление бейджа |
| 2026-05-08 | 107f9e6 | Артем | feat(discrepancies): серверная сортировка по type/severity/orderNumber/occurredAt/status |
| 2026-05-08 | 02c2ece | Артем | fix(tz): UTC-нормализация всех периодов/смен/cron относительно TZ Location |
| 2026-05-08 | 7864361 | Артем | fix(i18n): чистка русских справок HelpButton — убраны англ. идентификаторы БД и тех. термины |
| 2026-05-08 | edee0cb | Артем | feat(1c-v2): авто-пересчёт нестыковок + фильтр по дате события |
| 2026-05-07 | 6a16abc | Артем | feat(1c-v2): редизайн /discrepancies в стиле /data-1c, компактные хэдеры |
| 2026-05-07 | e87a1e6 | Артем | feat(1c-v2): редизайн /data-1c — KPI, фильтры по периоду, сортировка, мульти-поиск, квитирование ошибок |
| 2026-05-06 | 23f2e9c | Артем | fix(1c-v2): toast'ы вместо alert, тест IMAP с сохранённым паролем, raw-таблицы и пагинация |
| 2026-05-06 | 902dd04 | Артем | feat(1c-v2): Phase 10 — финиш (i18n, HelpButton, CLAUDE.md, sw.js v90) |
| 2026-05-06 | 46e27b7 | Артем | test(1c-v2): Phase 9 — unit-тесты crypto/postNameResolver/oneCCvMatcher/discrepancyDetector/discrepancyDigest/routes |
| 2026-05-06 | 255cf5f | Артем | feat(1c-v2): Phase 8 — снос старого 1С-стека |
| 2026-05-06 | b5dee31 | Артем | feat(1c-v2): Phase 7 — UI нестыковок, тоггл, Data1C 5-табов |
| 2026-05-06 | 82bbedf | Артём | feat(1c-v2): Phase 3+4+5+6 — merger, discrepancy detector, REST API, notifications |
| 2026-05-06 | 29beb9e | Артем | feat(1c-v2): Phase 1+2 — схема + IMAP-fetcher + xlsx-парсер для нового /data-1c |
| 2026-05-06 | 3fb6c16 | Артем | feat(posts-detail): история событий вместо лога — переход на страницу истории, count совпадает |
| 2026-05-05 | 4bb9344 | Артем | fix(i18n): добавлен ключ posts.zone — больше не утекает в UI как сырой ключ |
| 2026-05-04 | 1ca5727 | Артем | fix(work-order-modal): русские переводы статусов/типа работ, аккуратный fallback при null |
| 2026-05-04 | 06fd461 | Артем | feat(live-debug): ссылки на камеры покрытия зон, модалки HLS/кадров, формат +3 для таймзон |

### Часть 3: коммиты 61–90

| Дата | Хэш | Автор | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-04 | 0ea0e39 | Артем | style(tables): уплотнение таблиц TechDocs и LiveDebug чтобы помещались без горизонтального скролла |
| 2026-05-03 | 50857bc | Артем | docs(help): обновление TechDocs и HelpButton с ярлычками и цветовыми индикациями |
| 2026-05-03 | 11da96f | Артем | fix(posts-data): тип поста выводим из CV-разметки в live-режиме |
| 2026-05-03 | 72aa24f | Артем | fix(posts-data): sync-fallback не рисует призрак вне smen'ы |
| 2026-05-03 | e39fc21 | Артем | feat: фикс stale-данных, удаление CameraMapping, доработки Health |
| 2026-05-03 | b4bbae8 | Артем | feat(map-editor): редактирование элементов через ПКМ или иконку карандаша |
| 2026-05-03 | 57428fd | Артем | feat(backend): глобальный аудит-логгер для всех мутирующих /api/* |
| 2026-05-02 | 74bba0c | Артем | feat(dashboard,map): единая палитра статусов карты СТО и читаемая легенда таймлайна |
| 2026-05-02 | b327474 | Артем | docs(help): расширить справки всех 22 страниц картой экрана и сценариями |
| 2026-05-02 | bcfd376 | Артем | docs(tech-docs): синхронизировать страницу документации с текущим состоянием проекта |
| 2026-05-01 | bc77c88 | Артем | test(backend): покрыть monitoringProxy, dashboard-posts zones, sync1C, replay, backup, cameraMapping, retention |
| 2026-05-01 | 1a26931 | Артем | test(STOMap): обновить мок constants под новые экспорты |
| 2026-05-01 | 99fc6ff | Артем | feat(map,dashboard): единая типографика карты, зоны и пост 11 в дашборде |
| 2026-05-01 | 8d87708 | Артем | feat(map): replay-режим карты и зоны/посты в счётчиках |
| 2026-05-01 | 2b53920 | Артем | feat(db): WAL, hydrate, бэкапы и ретеншн БД |
| 2026-05-01 | 89e8415 | Артем | chore: убрать staticApi, починить graceful shutdown, защитить БД от коммита |
| 2026-04-30 | b4b3550 | Артем | feat(live): write-through DB + визиты CV vs ЗН на дашборде постов |
| 2026-04-30 | 5734245 | Артем | feat(settings,analytics): TZ-aware расчёт смен (timezone в настройках СТО) |
| 2026-04-30 | 74ec83c | Артем | fix(i18n): корректно резолвить ключи постов с ведущими нулями |
| 2026-04-30 | b5c1f2b | Артем | fix(sidebar): унифицировать цветовую гамму постов и зон в боковом меню |
| 2026-04-30 | b19b65c | Артем | fix(map): унифицировать цветовую гамму постов и зон |
| 2026-04-30 | 0e66229 | Артем | fix(i18n): добавить русский и английский перевод для статуса поста "no_data" |
| 2026-04-29 | 14d7f97 | Артем | fix(security,storage): anonymize PII + replace localStorage fallbacks with backend API |
| 2026-04-28 | 04ad60b | Артем | fix(posts): show DB-only posts as no_data + visual distinction |
| 2026-04-28 | 3b4c12b | Артем | test(map-sync): cover mapSyncService and translatePost object API |
| 2026-04-28 | e9a8fff | Артем | feat(map-sync): frontend uses post.displayName instead of hardcoded names |
| 2026-04-28 | e36c073 | Артем | feat(map-sync): MapEditor exposes post/zone properties for sync |
| 2026-04-28 | 6709b66 | Артем | feat(map-sync): backend post APIs return number+displayName |
| 2026-04-28 | 3b4c42d | Артем | refactor(map-sync): seedDemoDb post names and number-aware bootstrap |
| 2026-04-28 | b78ddb0 | Артем | refactor(map-sync): generateDemoData reads infra from DB |

### Часть 4: коммиты 91–120

| Дата | Хэш | Автор | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-28 | a53270a | Артем | refactor(map-sync): monitoringProxy validates posts/zones via DB |
| 2026-04-28 | ba16973 | Артем | refactor(map-sync): predict.js reads active posts from DB |
| 2026-04-28 | 5f5dc84 | Артем | refactor(map-sync): postsData.js reads posts/zones from DB, no hardcode |
| 2026-04-28 | 5392fd8 | Артем | feat(map-sync): Этап А — schema + sync service + bootstrap migration |
| 2026-04-28 | 1a471ed | Артем | docs: add MAP_SYNC_PLAN — auto-propagation mechanism for map elements |
| 2026-04-27 | bcb572d | Артем | feat: monitoring proxy history endpoints + drop bare zone duplicates |
| 2026-04-15 | f50d267 | Артем | fix: remove proxy layer, direct HTTPS on :443, HLS watchdog, update docs |
| 2026-04-15 | 9635953 | Артем | fix: smooth wheel zoom and fit-to-screen on map viewer |
| 2026-04-15 | 97e6957 | Артем | fix: add HLS retry logic for reliable camera stream connection |
| 2026-04-15 | 1409293 | Артем | feat: switch camera streams to external HLS server and update zone mappings |
| 2026-04-15 | 64ee9eb | Артем | fix: prevent crashes on null API responses in Dashboard and LiveDebug |
| 2026-04-15 | c064dea | Артем | test: add comprehensive test coverage (867 tests across 80 files) |
| 2026-04-14 | fef7c69 | Артем | feat: add post/zone history pages with modals, period filters, and sorting |
| 2026-04-14 | 60a6a1d | Артем | feat: expand TechDocs to 26 sections and add comprehensive help to all 21 pages |
| 2026-04-14 | b60f0ca | Артем | fix: clamp timeline blocks to shift bounds and prevent overflow |
| 2026-04-14 | 5058d59 | Артем | feat: enrich event log with timestamps, plates, car info from live history |
| 2026-04-14 | 3597450 | Артем | fix: merge page-derived permissions with backend role permissions on login |
| 2026-04-14 | b50d0cc | Артем | fix: align available pages with sidebar — 12 → 20 pages, fix map→map-view pageId |
| 2026-04-14 | ea98ce4 | Артем | feat: add monitoring cameras endpoint, single zone state, and fix LiveDebug translations |
| 2026-04-14 | 37dabaf | Артем | fix: clamp timeline blocks to shift bounds and prevent overflow |
| 2026-04-14 | 5b60887 | Артем | feat: compute daily breakdown from live monitoring history for posts and zones |
| 2026-04-14 | 658c9e8 | Артем | fix: add camera mapping for Zone 02 → CAM12 |
| 2026-04-14 | 0958fc0 | Артем | feat: replace fake camera stubs with real camera mapping and stream modal in PostDetailPanel |
| 2026-04-14 | bd8a9aa | Артем | fix: resolve variable name mismatch in dashboard-posts route handler |
| 2026-04-14 | 6590a2a | Артем | feat: calculate metrics from shift schedule and support period filtering |
| 2026-04-14 | 4a3bdc1 | Артем | fix: only count worksInProgress when post/zone status is not free |
| 2026-04-14 | 3937572 | Артем | fix: persist user pages and hiddenElements to database instead of deriving from role |
| 2026-04-14 | b547257 | Артем | fix: improve worksDescription translation and clamp metrics to 12h shift |
| 2026-04-14 | ad382d4 | Артем | fix: use correct timestamp field from monitoring history |
| 2026-04-14 | de62944 | Артем | fix: calculate real metrics for posts/zones in live mode |

### Часть 5: коммиты 121–150

| Дата | Хэш | Автор | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-14 | c17f1c1 | Артем | feat: translate live monitoring data to Russian |
| 2026-04-14 | 5f05dbb | Артем | feat: restore camera streaming via external API with 16 cameras |
| 2026-04-14 | 219f558 | Артем | feat: add LiveDebug page and fix map modals in live mode |
| 2026-04-14 | 210cc4d | Артем | feat: show vehicle info on zone cards in map view |
| 2026-04-14 | dc0df87 | Артем | feat: integrate external CV monitoring API for live mode |
| 2026-04-13 | b2c4bf8 | Артем | feat: implement all SPEC-MEDIUM-PRIORITY tasks (MP-1 through MP-5) |
| 2026-04-13 | 931f29c | Артем | feat: implement all SPEC-HIGH-PRIORITY tasks (HP-1 through HP-5) |
| 2026-04-13 | 555081f | Артем | docs: expand TechDocs with detailed mechanics for all 23 sections |
| 2026-04-13 | 390db5a | Артем | docs: update TechDocs with element visibility feature documentation |
| 2026-04-13 | e991d4d | Артем | feat: store hiddenElements in DB via API, remove localStorage fallback |
| 2026-04-13 | 342c45f | Артем | fix: load hiddenElements from localStorage on login and session restore |
| 2026-04-13 | 0a472b7 | Артем | feat: add element visibility controls for post detail panel sections |
| 2026-04-13 | 96f12b9 | Артем | feat: per-user visibility control for page elements (widgets/sections) |
| 2026-04-13 | ff42186 | Артем | fix: populate cameras and calendar data for post detail view |
| 2026-04-13 | 2cabd93 | Артем | feat: global DEMO/LIVE mode switch with backend control |
| 2026-04-13 | 318e4bb | Артем | feat: per-day shift schedule in dashboard settings |
| 2026-04-09 | 54ccf5c | Артем | feat: add pagination to WorkOrders, Sessions, and Dashboard pages |
| 2026-04-09 | 9acec4d | Артем | fix: PDF export — clone content off-screen to avoid height clipping |
| 2026-04-09 | 3398466 | Артем | feat: add technical documentation page with PDF export |
| 2026-04-09 | aef1518 | Артем | docs: update CLAUDE.md — sync with actual project state |
| 2026-04-09 | 1569e0e | Артем | feat: comprehensive help guides for all 18 pages |
| 2026-04-09 | 8d160fc | Артем | fix: correct 1C API routes — /api/1c-stats → /api/1c/stats |
| 2026-04-09 | 7a6b549 | Артем | fix: compact CameraMapping page — tighter stats, slim zone list, smaller matrix |
| 2026-04-09 | 43415a2 | Артем | fix: compact Users page — table layout instead of tall cards |
| 2026-04-09 | 991388e | Артем | feat: server-side pagination for Audit page + improved Health page UX |
| 2026-04-09 | fc17694 | Артем | fix: redesign Health page — cleaner layout with status badges and progress bars |
| 2026-04-09 | 246f9da | Артем | fix: opaque background for dropdown panels + compact dashboard stat cards |
| 2026-04-09 | 70983ef | Артем | feat: migrate all data from JSON mocks to Prisma DB — real data flow |
| 2026-04-09 | 7ed2ec0 | Артем | refactor: remove old MapView page, keep only MapViewer |
| 2026-04-09 | e433ac0 | Артем | fix: render cameras on top layer so they are always clickable |

### Часть 6: коммиты 151–180

| Дата | Хэш | Автор | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-09 | 3f29de2 | Артем | fix: camera labels visibility + click area + remove map border |
| 2026-04-09 | f5c800f | Артем | fix: adaptive post cards in MapViewer — wrap text, smaller header fonts |
| 2026-04-09 | 9322675 | Артем | feat: redesign post cards on map + populate work orders in DB |
| 2026-04-09 | 5f6d899 | Артем | ui: compact map editor toolbar + styled tooltips on all buttons |
| 2026-04-09 | 0b2afb9 | Артем | fix: remove overflow-hidden that clipped tooltips in post cards |
| 2026-04-09 | 1083203 | Артем | fix: prevent text overflow in post cards (workers & works sections) |
| 2026-04-09 | 2b7afe3 | Артем | test: add comprehensive tests for all 15 features (90 tests total) |
| 2026-04-09 | ae69bb3 | Артем | feat: implement 15 improvements (A1-F15) — real-time notifications, sparklines, live widget, date filters, heatmap, period comparison, map real-time, camera indicators, shift conflicts, WO timer, health page, worker stats, optimistic updates, report scheduler |
| 2026-04-08 | ef23978 | Артем | docs: add detailed improvement plans for 15 features (A-F) |
| 2026-04-08 | 7ed2afc | Артем | chore: clean stale build assets (251MB → 3.8MB), rebuild, update data mocks |
| 2026-04-08 | 23782fe | Артем | feat: posts data from DB — WorkOrder fields, 1C seed, API routes with CRUD |
| 2026-04-08 | 25dc56c | Артем | fix: MapEditor — contrasting driveway color (#f59e0b) and visible dashed border |
| 2026-04-08 | 33eba50 | Артем | fix: MapViewer — lightweight elements with fixed fonts, uniform driveway style, 90° polygon snapping |
| 2026-04-08 | dc84777 | Артем | fix: MapViewer InfoZone — fixed font sizes instead of scaling with element size |
| 2026-04-08 | 9b8157a | Артем | fix: remove caching Service Worker — caused stale index.html after rebuilds |
| 2026-04-08 | 9aa100f | Артем | fix: MapViewer — match editor container coordinates, compact toolbar, polygon vertex editing, arrow key movement |
| 2026-04-08 | 741e0cb | Артем | feat: MapEditor — fixed map frame container (935x680), grid inside frame, background fitting, opacity control; MapViewer scales by frame dimensions |
| 2026-04-08 | c856234 | Артем | fix: MapEditor — scale fonts relative to element size, add driveway labels |
| 2026-04-08 | e78ea65 | Артем | fix: MapViewer — compact toolbar, fullscreen, zoom controls, proper scaling |
| 2026-04-08 | ae60050 | Артем | fix: MapViewer rendering — polygon walls/doors, camera rotation, infozone clipping, scaling |
| 2026-04-08 | af10073 | Артем | feat: wall polygon drawing with thickness control and toolbar buttons |
| 2026-04-08 | 06e40dd | Артем | fix: shifts for full week, fix date timezone, fix postId in workers |
| 2026-04-08 | 6dc472a | Артем | feat: redesign Events page with table layout, filters, and pagination |
| 2026-04-08 | 7166429 | Артем | fix: heatmap table fits without horizontal scroll |
| 2026-04-08 | 637e226 | Артем | fix: analytics data structure for charts, compact stat cards |
| 2026-04-08 | 77c0a80 | Артем | fix: add sync history & audit log data, fix WO time conflicts |
| 2026-04-08 | c0922c2 | Артем | feat: dynamic demo data generator based on real 1C Alfa-Auto data |
| 2026-04-08 | dc546e4 | Артем | docs: update help content for all 16 pages, add missing audit and myPost help |
| 2026-04-08 | 92fcc6d | Артем | refactor: extract map theme constants, DRY backend routes, expand test coverage |
| 2026-04-08 | 6e985a0 | Артем | fix: security hardening, tests, and refactoring |

### Часть 7: коммиты 181–210

| Дата | Хэш | Автор | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-08 | 58a1c77 | Артем | feat: implement all 10 low-priority plan tasks |
| 2026-04-07 | 047016d | Артем | fix: MapViewer renders map from layout elements only, no bgImage, proportional scaling |
| 2026-04-07 | 16f7829 | Артем | fix: MapViewer auto-fit bounding box, extract post/cam numbers from element name |
| 2026-04-07 | d62d718 | Артем | fix: auto fit-to-view when loading background image or layout in map editor |
| 2026-04-07 | bc896ea | Артем | feat: collapsible sidebar, compact editor panel, save button in properties, deselect on tool switch |
| 2026-04-07 | ccca663 | Артем | fix: /api/users returns {users, roles, availablePages} format, safe pages access |
| 2026-04-07 | 6893253 | Артем | fix: remove mock login fallback, only real backend auth, token 24h, rate limit 20 |
| 2026-04-07 | 3add75e | Артем | fix: bigger polygon vertices with numbering, draw lines between points during placement |
| 2026-04-07 | a54e8a2 | Артем | fix: backend serves on port 8080 for VPS proxy, frontend-server proxies to HTTP |
| 2026-04-07 | f67361a | Артем | fix: remove localStorage fallbacks, backend HTTP+HTTPS, update domain |
| 2026-04-07 | a567582 | Артем | feat: map editor — polygon drawing for building outlines, rect/polygon toggle, InfoZone, fix resize |
| 2026-04-07 | d37ce25 | Артем | feat: implement 10 medium-priority features from PLAN-MEDIUM-PRIORITY.md |
| 2026-04-07 | e7bd643 | Артем | feat: implement 5 high-priority features + help on all screens |
| 2026-04-07 | 950451a | Артем | docs: add 3 detailed implementation plans by priority level |
| 2026-04-07 | 65b2d56 | Артем | docs: add 3 detailed spec files by priority level |
| 2026-04-07 | bfe8647 | Артем | docs: expand IDEAS-IMPROVEMENTS.md with detailed descriptions and estimates |
| 2026-04-07 | f32fafc | Артем | docs: add IDEAS-IMPROVEMENTS.md — 25 improvement ideas for review |
| 2026-04-07 | 24d59ae | Артем | test: add 39 new tests — map layout, permissions, camera FOV, elements |
| 2026-04-07 | 973e5fc | Артем | fix: PDF upload in MapEditor, public map-layout API |
| 2026-04-06 | 022a814 | Артем | feat: map editor improvements — camera FOV, driveway tool, fine grid, tooltips |
| 2026-04-06 | 0e1ce1b | Артем | fix: correct STO layout — 10 posts, 7 zones, 15 cameras per floor plan |
| 2026-04-06 | a94e2fa | Артем | feat: MapViewer + MapLayout API — interactive STO floor plan from editor data |
| 2026-04-06 | b0edf7e | Артем | feat: HTTPS servers, MapEditor page, STO plan conversion |
| 2026-04-05 | 974c09d | Артем | fix: direct API to port 3001 via preview proxy, clean old assets |
| 2026-04-03 | c8a8972 | Артем | feat: PHOENIX Stages 9+12 — TypeScript types, Vitest test suite |
| 2026-04-03 | fe0038d | Артем | feat: PHOENIX Stage 11 — i18n expansion, 197 → 249 translation keys |
| 2026-04-03 | 66c1a1c | Артем | feat: PHOENIX Stage 10 — component refactor, split large files |
| 2026-04-03 | 44d21ab | Артем | feat: PHOENIX Stage 8 — HLS camera streaming with hls.js player |
| 2026-04-03 | 28b9712 | Артем | feat: PHOENIX Stage 7 — code splitting, initial bundle 1560KB → 344KB |
| 2026-04-03 | f43883e | Артем | feat: PHOENIX Stage 6 — shared constants, remove duplicated definitions |

### Часть 8: коммиты 211–240

| Дата | Хэш | Автор | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-04-03 | 1f7c192 | Артем | feat: PHOENIX Stage 5 — unified API client, remove fetchApi duplicates |
| 2026-04-03 | e0dc3a0 | Артем | feat: PHOENIX Stage 4 — Toast notifications, loading skeletons |
| 2026-04-03 | 501c22d | Артем | feat: PHOENIX Stage 3 — WebSocket real-time with Socket.IO |
| 2026-04-03 | c4201a9 | Артем | feat: PHOENIX Stage 2 — secure auth with refresh tokens, rate limiting |
| 2026-04-03 | a390145 | Артем | feat: PHOENIX Stage 1 — real backend API, users/cameras CRUD, frontend connected |
| 2026-04-02 | 16fc9ac | Артем | fix: user pages/permissions — sidebar filters by pages, session updates on save |
| 2026-04-02 | ab376fa | Артем | fix: migrate all fetchApi calls from /api/ to /data/, deduplicate imports |
| 2026-04-02 | a053708 | Артем | feat: add pagination to 1C data tables |
| 2026-04-02 | 193c939 | Артем | feat: 1C data page — new Excel format, all columns, save button, fix JSON loading |
| 2026-04-02 | 0d320df | Артем | docs: add PLAN-PHOENIX — full backend & production roadmap (12 stages) |
| 2026-04-02 | ddcc992 | Артем | feat: users management, auth system, 1C Excel parser, UI improvements |
| 2026-04-01 | d8865fa | Артем | fix: redesign 1C data page — compact stats, larger fonts, glassmorphism tooltips on charts |
| 2026-04-01 | 70e66f1 | Артем | feat: calendar view redesign — month grid, 61 days mock data, plan/fact bars, glassmorphism tooltips |
| 2026-04-01 | 961c550 | Артем | feat: add period selector (today/yesterday/week/month/custom) to posts summary and detail pages |
| 2026-04-01 | 2847d6f | Артем | feat: posts summary page — cards/table views, turbo metric, glassmorphism tooltips, sidebar nav fix |
| 2026-04-01 | b7de1fc | Артем | fix: dashboard posts — date display, global now-line, stats redesign, larger fonts, glassmorphism tooltips |
| 2026-03-31 | 48962ae | Артем | docs: add comprehensive project documentation (DOCUMENTATION.md) |
| 2026-03-30 | 2dc0632 | Артем | fix: update mock data dates to today, fix post navigation from map |
| 2026-03-29 | e844bf5 | Артем | feat: major UI improvements — sidebar submenu, i18n, collapsible sections, camera modals, STO stats |
| 2026-03-29 | 649da92 | Артем | fix: compact UI — smaller dashboard cards, better timeline with 30min grid, updated mock data |
| 2026-03-28 | a011f80 | Артем | fix: redesign STO map layout — real floor plan with driveway zone, update CLAUDE.md |
| 2026-03-28 | 847a6b1 | Артем | feat: add Posts Dashboard (Gantt timeline), Posts Detail (analytics), interactive STO map modal |
| 2026-03-23 | 700325e | Артем | feat: add Help button with instructions on every page, bilingual (RU/EN) |
| 2026-03-23 | 379fa26 | Артем | feat: full i18n for all DB data, camera stream modal, file upload, bilingual recommendations |
| 2026-03-21 | 77475b8 | Артем | feat: replace all emoji with Lucide SVG icons, fix i18n missing keys |
| 2026-03-21 | 4147b46 | Артем | fix: compact sidebar — fixed 160px width, smaller font, no text wrapping |
| 2026-03-21 | 8839e17 | Артем | feat: major UI update — analytics with Recharts, filters/sorting everywhere, i18n fixes |
| 2026-03-21 | 45fb70f | Артем | feat: add Cameras and Camera Mapping sections |
| 2026-03-21 | 0d80a3f | Артем | feat: update STO map to real floor plan (10 posts), refresh mock data |
| 2026-03-21 | e250af7 | Артем | feat: add 1C data section — parse Excel files, show planning & worker output |

### Часть 9: коммиты 241–263

| Дата | Хэш | Автор | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-21 | f5c3b5c | Артем | feat: rich mock data — 12 sessions, 10 work orders, 30 events, 6 recommendations |
| 2026-03-21 | 5ea1b15 | Administrator | chore: update gitignore, sync API data, update CLAUDE.md #done |
| 2026-03-21 | 40f7416 | Administrator | fix: switch to HashRouter for subpath compatibility |
| 2026-03-21 | 356041f | Administrator | fix: make API fetch paths relative to base URL |
| 2026-03-21 | 4ced397 | Administrator | fix: use relative base path for frontend assets |
| 2026-03-21 | 869dbb6 | Артем | fix: replace Socket.IO with polling, fix static JSON API serving |
| 2026-03-21 | 9ee41e6 | Артем | fix: serve full app from backend on port 8080 via static JSON API |
| 2026-03-21 | 0bdbc48 | Артем | fix: serve full app from backend on port 3001, auto-redirect from 8080 |
| 2026-03-21 | 76f59bc | Артем | chore: add backend package-lock and Prisma migrations |
| 2026-03-21 | 1e52e32 | Артем | feat: add interactive STO map with react-konva (zones, posts, cameras) |
| 2026-03-21 | c0cf809 | Артем | feat: seed STO data (zones, posts, cameras, test sessions) and verify event pipeline |
| 2026-03-21 | 4dce052 | Артем | feat: configure SQLite dev DB, Nginx proxy, and connect frontend to backend |
| 2026-03-21 | 3f4008f | Артем | feat: add full backend + frontend architecture for STO monitoring system |
| 2026-03-20 | b428a28 | Administrator | Merge branch 'main' of github.com:MetricsAiUp/MetricsAiUp-v1.0 |
| 2026-03-20 | ee9a415 | Administrator | chore: update CLAUDE.md — commit+push every change, #done tag |
| 2026-03-20 | ac713b2 | Administrator | chore: update CLAUDE.md with commit/push workflow and gitignore |
| 2026-03-20 | e1cd517 | Administrator | feat: add all 10 RTSP cameras with start/stop controls |
| 2026-03-20 | f9fedc5 | MetricsAiUp | Merge pull request #1 from MetricsAiUp/admin |
| 2026-03-20 | 3fedeac | Administrator | feat: auto-detect running streams on page load |
| 2026-03-20 | 16d947d | Administrator | docs: add comprehensive README with architecture, setup and troubleshooting |
| 2026-03-20 | 86a4fec | Administrator | fix: wire up start/stop API and improve FFmpeg stability |
| 2026-03-19 | a43bc01 | Developer | feat: add HLS streaming support for camera monitoring |
| 2026-03-18 | 3a8ba58 | Developer | feat: initial MVP — MetricsApp camera monitoring page |

# 12. Текущий статус проекта

По состоянию на 2026-05-19 система развёрнута и доступна по адресу artisom.dev.metricsavto.com (HTTPS). Все компоненты работают, проходят тесты, имеется PWA-обвязка и SSL-сертификат до 2026-07-05.

## Производственная готовность

| Компонент | Статус |
| --- | --- |
| Аутентификация и RBAC | готов |
| Дашборды (KPI, посты, аналитика) | готов |
| Карта СТО + редактор | готов |
| Камеры и HLS-стриминг | готов |
| 1С-интеграция (IMAP + XLSX) | готов |
| Детектор нестыковок | готов |
| ML-прогнозирование | готов (seeded) |
| Telegram-бот и push-уведомления | готов |
| Расписание автоотчётов | test |
| MyPost / Sessions / WorkOrders / Events / Analytics / Shifts | test (помечены оранжевым маркером) |
| PWA / Service Worker | готов |
| HTTPS / SSL | готов (Let's Encrypt до 2026-07-05) |

## Дальнейшие шаги

- Перевод test-страниц в production после обкатки на боевых данных

- Дообучение ML-модели на реальной истории

- Подключение второй СТО (multi-tenancy уже реализован)

- Расширение детектора нестыковок (новые правила по запросу)

Конец отчёта

Сгенерировано автоматически: 2026-05-19